

Data da Reunião

Data: 19/11/2020

Horário: 16:25

Local: Discord

* **Assunto da Reunião: Daily**
* **Participantes Presentes: Karla, Mathias, Bruno, Gustavo, Gabriel.**
* **Participantes Ausentes: -**
* **Responsável pela ata: Karla**

**Relatório:**

Gustavo e Mathias ajustaram o backend para o botão cadastrar funcionar parcialmente e organizaram as pastas, Mathias trabalhou na API de insert e select para funcionarem juntas, Karla terminou a página FAQ e incluiu os textos no site, ajustou algumas estilizações da página, ajustou pontuação Fibonacci no quadro, Bruno iniciou a revisão do Analitycs, Gabriel trabalhou na API com o Mathias e o Gustavo.

**Decisões:**

**Pendências:**

Resolver a API para conseguirmos continuar o desenvolvimento.

Confirmar se podemos juntar as APIs (Insert e Select).

**Dúvidas:**